11.8.2018

جلسه عاديه 3/2018

عقد مجلس شعب المحلي جلسه عاديه له رقم 3/2018 في تمام الساعه الثانية عشره والنصف ظهر يوم السبت الموافق 11/8/2018 في مكتب المجلس المحلي.

الحضور:

 السيد فيصل شحيبر – رئيس المجلس المحلي

اعضاء المجلس الساده : احمد عزايزه , معتصم خطيب , سعيد عبد الرحمن, علي محجوب,

 نهاد زعير , وحيد شحاده , خير سعده .

تغيب عن المجلس الساده :احمد شحاده , هاني فاعور

شارك في الجلسه :

 الاستاذ عصام خطيب – المستشار القانوني

 السيد بلال فاعور- محاسب المجلس

السيد مفيد غنطوس- المراقب الداخلي

على جدول الاعمال:

المصادقه على عقد اتفاقيه مع شركه/مقاول لتنفيذ اعمال مشروع بناء القاعه الرياضيه الجديده بدون الاعلان عن مناقصه جديده.

لحصول النصاب القانوني باشر الساده والاعضاء , بحث ما جاء مع جدول الاعمال .

افتتح الجلسه السيد فيصل شحيبر-رئيس المجلس مرحبا بالحضور وقال : هذه الجلسه عاديه رقمها 3/2018

على جدول الاعمال بند المصادقه على عقد اتفاقيه مع شركة/ مقاول لبناء القاعه الرياضيه الجديده بدون الاعلان عن مناقصه جديده , اطلب اضافه بند اخر لجدول الاعمال وهو: **المصادقه على تشغيل موظفي المجلس السيد مجدي مصري والسيده صفاء هدهود في عمل آخر ليس في ساعات الدوام الرسمي وذلك بعد موافقتي لهما بصوره شفهيه وتبين لاحقا انه توجد ضروره لمصادقه هيئه المجلس على ذلك .**

**السيد علي محجوب- اطلب اضافة بند بحث قضيه شبكه الكهرباء في الضاحيه الجديده .**

**\*وافق الساده الاعضاء مع اضافه البنود اعلاه لجدول الاعمال.**

**البند الاول: المصادقه على عقد اتفاقيه مع شركه /مقاول لتنفيذ مشروع بناء القاعه الرياضيه الجديده بدون الاعلان عن مناقصه جديده .**

السيد فيصل شحيبر: لقد توجه المجلس المحلي للشركه الاقتصاديه للسلطات المحليه لاجراء مناقصه وطلب اقتراحات اسعار لبناء القاعه الرياضيه الجديده لكن الشركه لم تتلقّ اي اقتراح سعر من اي شركه /مقاول . بعدها قمنا بالاعلان عن مناقصه في الصحف الرسميه ، ولم يقدم اي اقتراح , تم تمديد الموعد الاخير لتلقي العروض ولم يقدم اي اقتراح او عرض من اي مقاول او شركه .

توجهنا للمستشار القانوني للمجلس وطلبنا رأيه القانوني بهذا الشان وعليه قدم لنا الاستاذ عصام خطيب رأيه القانوني يوم 24/7/2018 والذي يفيد بانه باستطاعه المجلس عقد اتفاقيه مع شركه/مقاول لتنفيذ العمل بدون الاعلان عن مناقصه جديده , ارى بانه يجب المحافظه عن الميزانيه وعدم خسارنها , اطلب من الاستاذ عصام عرض رأيه القانوني.

الاستاذ عصام خطيب –المستشار القانوني:

لقد توجه اليّ رئيس المجلس بطلب استشاره قانونيه حول موضوع مشروع بناء القاعه الرياضيه وقد تم تزويدي بالمعطيات التاليه :

1. توجه المجلس المحلي لل משכל يوم 5/2/2018 للقيام بالعمل حسب مناقصه مشتركه ولم يقدم اي اقتراح.
2. تم نشر اعلان مناقصه علنيه في الصحف الرسميه رقم المناقصه 2/2018 ولم يتقدم اي مقاول او اي شركه .
3. اعلن المجلس المحلي تمديد الفتره لتقديم العروض ولم يتقدم اي مقاول او اي شركه .

لذلك بناء على البند 22 (ח) لأمر السلطات المحليه الاضافه الرابعه , تستطيع هيئه المجلس المحلي المصادقه على عقد اتفاقيه مع شركه/مقاول لتنفيذ العمل لان الاعلان الجديد لن يفي بالجدوى والفائده المطلوبه.

السيد فيصل شحيبر رئيس المجلس : بناءً على ما تقدّم أطلب مصادقة الزملاء الاعضاء مع عقد اتفاقيه مع شركه/مقاول لبناء القاعه الرياضيه الجديده بدون الاعلان عن مناقصه جديده .

تصويت: وافق الساده الاعضاء الحضور بالاجماع على الاقتراح اعلاه .

قرار: تمت المصادقه على عقد اتفاقيه مع شركه/مقاول لبناء القاعه الرياضيه الجديده دون الاعلان عن مناقصه جديده .

 السيد عصام خطيب-المستشار القانوني: بعد التصويت والمصادقه على انه لا فائده من نشر اعلان مناقصه جديده يجب تحديد العمل لاختيار المقاول/الشركه , وعليه ان يستوفي جميع شروط المناقصه.

السيد فيصل شحيبر- رئيس المجلس :

اقترح تشكيل لجنه تكون مخوله لاجراء اتصالات ومفاوضات مع شركات / مقاولين. لتنفيذ المشروع , بحيث يتم التواصل مع شركات/مقاولين معروفين انهم يستوفون شروط المناقصه , بحيث يتم دعوتهم للتفاوض مع اعضاء اللجنه وعرض اقتراحهم.

أعضاء اللجنه : مهندس المجلس ، محاسب المجلس ، سكرتير المجلس وأعضاء المجلس الساده : احمد عزايزه ، معتصم خطيب ، علي محجوب ، نهاد زعير ، وحيد شحاده .

ومن أجل نجاعة العمل وتسريعه اقترح على الزملاء أعضاء المجلس أن يكون قرار اللجنه نهائي وملزم وان لا تكون حاجه للعوده لهيئة المجلس .

تصويت: وافق الساده الاعضاء الحضور بالاجماع على الاقتراح اعلاه .

قرار: تمت المصادقه على تشكيل لجنه للتفاوض مع مقاولين / شركات لتنفيذ مشروع القاعه الرياضيه الجديده وعقد اتفاقيه دون اعلان مناقصه جديده .

**البند الثاني : المصادقه على تشغيل موظفي المجلس السيد مجدي مصري والسيده صفاء هدهود في عمل آخر ليس في ساعات الدوام الرسمي .**

السيد فيصل شحيبر رئيس المجلس : لقد قمت بالموافقه لموظفي المجلس مجدي مصري وصفاء هدهود القيام بعمل إضافي خارج إطار ساعات الدوام الرسمي ولم أكن على علم انه يجب مصادقة المجلس على ذلك .

اطلب مصادقة زملائي الاعضاء على إعطاء تصريح وموافقة لهم على القيام بعمل اضافي عن الفتره السابقه وكذلك المستقبليه لان هناك حاجه ماسه لهذه الاعمال ،مجدي مصري سيعمل في إطار חוג לכל ילד في المتناس .

الاستاذ عصام خطيب – المستشار القانوني : للتوضيح فقط للساده الاعضاء ان الموافقه على اعطاء تصريح عمل اضافي يجب أن يكون حسب القانون مسبقاً ولكن بناءاً على موافقة رئيس المجلس الشفهيه لعدم علمه بأن هناك حاجه لمصادقة هيئة المجلس على العمل الاضافي وبشكل

استثنائي ( ולפני משורת הדין ) وبما ان الموظفين قاموا بعملهم حسب تصريح رئيس المجلس وحسب التقارير المقدمه لا مانع أن يصادق اعضاء المجلس على ذلك .

تصويت: وافق الساده الاعضاء الحضور بالاجماع على الاقتراح اعلاه .

قرار: تمت المصادقه على العمل الاضافي للسيد مجدي مصري والسيده صفاء هدهود .

السيد فيصل شحيبر –رئيس المجلس : بخصوص اقتراح السيد علي محجوب حول قضية شبكة التيار الكهربائي في الضاحيه الجديده ، يقوم سكرتير المجلس ومحاسب المجلس ومهندس المجلس بالاتصال وترتيب جلسة عمل مع ممثلي وزارة الاسكان بأقرب وقت ممكن .

**زملائي الاعضاء : نحن مقبلون على فترة انتخابات للسلطه المحليه ، كذلك نحن في فترة مناسبات وافراح لاهلنا في القريه ، حسب القانون تعفد جلسات المجلس الساعه السادسه مساءاً ، وهذا التوقيت غير مناسب احياناً ، لذلك اطلب المصادقه على ان تكون جلسات المجلس قبل الساعه السادسه مساءاً .**

تصويت: وافق الساده الاعضاء الحضور بالاجماع على الاقتراح بالاجماع ، كذلك قام سكرتير المجلس بالاتصال تلفونياً مع الساده الاعضاء هاني فاعور واحمد شحاده اللذان وافقا على الاقتراح .

السيد فيصل شحيبر رئيس المجلس: اشكر زملائي الاعضاء وآمل ان نعمل دائماً لما فيه خير هذا البلد الطيب .

انتهت الجلسة الساعة الثانيه بعد الظهر

--------------------- --------------------

 صالح فارس فيصل شحيبر

 سكرتير المجلس رئيس المجلس